## Slide 1
Wavestone CYB · AI Maker
Point d'avancement · Interne
PARTIE 01 · BESOIN & PRINCIPES
L'IA Agentique chez CYB
LE BESOIN · BLOC TRANSVERSE
Accélérer nos missions avec des agents IA utilisables rapidement
▸ Des agents utilisables rapidement, en respectant les contraintes technologiques et sécurité de nos clients.
▸ Une approche dynamique, légère et d'autonomisation des consultants.
LE MODÈLE
1
Une philosophie de création simple & rapide
Des agents utilisables simplement chez nos clients, dans le respect de la sécurité. Pages HTML autonomes + appel API aux IA du client (voire en local), décorrélées de l'infra et des LLM.
2
Un portail AI CYB Maker
Expose nos agents et permet de les télécharger pour les missions, avec une infrastructure CYB pour en créer en autonomie selon notre philosophie.
Porteurs : Adrien & François
3
Des agents à disposition des collaborateurs
Accélèrent un besoin de mission ou métier. Un Product Manager anime, forme et adapte l'outil. Une clé API par mission, budget cappé défini en proposition.
4
Une création accessible à chacun
Chaque collaborateur peut créer ses agents : tutoriels, outils simples, et une communauté de makers sur Teams qui partage astuces et fonctionnalités.
Wavestone CYB · AI Maker Initiative — point d'avancement interne
1 / 2

## Slide 2
Wavestone CYB · AI Maker
À date, où en est-on ?
PARTIE 02
Plan d'action & avancement
3
agents en ligne,
en déploiement
5
agents en cours
de développement
7 juil.
objectif de
sortie des MVP
4
chantiers actifs
en parallèle
Agents CYB Mission
3 créés (Crisis Maker, Pentest, IAM Data) · 1 en adaptation (Analyse de risque) · 5 en dév.
Avancement
60 %
🎯 Objectif : MVP pour le 7 juillet
Portail CYB
Structuration faite (porteur : Adrien), à migrer sur SharePoint · Tutoriels 2/4 réalisés.
Avancement
45 %
🎯 Objectif : à poursuivre sur l'été
Infrastructure CYB
PRIORITÉ N°1
Clés API avec suivi/cap : OK · Licences (Claude Code) : en cours · Infra interne 1/4 (locale OK).
Avancement
35 %
⚠ Priorité n°1 : quitter les outils personnels
Formation & Communication
CHANTIER MAJEUR
Global Talk IA : réalisé · Newsletter, communauté Maker & cycle de formation : à faire (été).
Avancement
25 %
🎯 Global Talk de rentrée pour présenter le portail
Wavestone CYB · AI Maker Initiative — mise à jour : 19 juin 2026
2 / 2